Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2023 № 89 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов», Положением о порядке формирования, утверждения, внесения изменений и контроля за реализацией Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 10.11.2009 № 6-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска                                                                      И.В. Арсентьев

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Северодвинска

от___________ № ______

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Северодвинск»

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| Наименование объектов и мероприятий программы | Главные распорядители бюджетных средств | Отрасль (сфера) деятельности | Год начала строительства объекта и предполагае-мый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость выполнения работ*, тыс. рублей | Объем выполненных работ в действующих ценах по состоянию на 01.01.2024**, тыс. рублей | Бюджетные ассигнования на 2024 год, тыс. рублей | в том числе по источникам финансирования | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по муниципальным программам: |  |  |  | 4 730 369,6 | 651 520,0 | 407 049,5 |  | 17 452,1 | 389 597,4 | 285 828,2 | 325 791,6 |
| 1. «Развитие жилищного строительства Северодвинска» |  |  |  | 4 730 369,6 | 651 520,0 | 407 049,5 |  | 17 452,1 | 389 597,4 | 285 828,2 | 325 791,6 |
| 1.1. Проектирование и строительство многоквартирных домов, в том числе: | Администрация Северодвинска |  |  | 897 245,8 | 1 198,0 | 599,0 |  |  | 599,0 | 10 000,0 | 40 000,0 |
| 1.1.1. Многоквартирный дом поз. 11 в квартале 001 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2023 – окончание по мере наличия финансирования | 401 726,7 | 599,0 |  |  |  |  | 5 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.2. Многоквартирный дом в квартале 002 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2023 – окончание по мере наличия финансирования | 494 920,1 | 599,0 |  |  |  |  | 5 000,0 | 20 000,0 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.3. Многоквартирный дом в квартале 027 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2023 – окончание по мере наличия финансирования | 599,0 |  | 599,0 |  |  | 599,0 |  |  |
| 1.2. Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска (1-й этап) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2015 – окончание по мере наличия финансирования | 728 436,6 | 8 803,2 | 210,0 |  |  | 210,0 | 513,0 |  |
| 1.3. Реконструкция просп. Победы на участке от ул. Кирилкина до просп. Морского в г. Северодвинске (II этап) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2021–2024 | 108 981,0 | 23 144,7 | 87 167,4 |  |  | 87 167,4 |  |  |
| 1.4. Реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2012 – окончание по мере наличия финансирования | 1 315 483,2 | 6 191,7 | 4 891,7 |  |  | 4 891,7 | 213,0 | 518,0 |
| 1.5. Строительство объекта «Берегоукрепительные сооружения набережной реки Кудьмы в городе Северодвинске (1 очередь)» | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2014 – окончание по мере наличия финансирования | 659 880,0 | 275 044,8 | 8 860,0 |  |  | 8 860,0 | 58 358,3 | 51 071,5 |
| 1.6. Проектирование и строительство линий наружного освещения вдоль улицы Транспортной и улицы Двинской в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2025–2026 | 16 750,0 |  |  |  |  |  |  | 16 750,0 |
| 1.7. Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2012 – окончание по мере наличия финансирования | 384 125,0 | 3 214,7 | 7 960,5 |  |  | 7 960,5 | 197,0 |  |
| 1.8. Проектирование и строительство кладбища, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск» | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2021 – окончание по мере наличия финансирования | 6 880,5 – проектная документация | 6 880,5 | 6 880,5 |  |  | 6 880,5 | 199 094,8 | 200 000,0 |
| 1.9. Проектирование культурно-досугового учреждения в с. Нёнокса городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Администрация Северодвинска | Культура | 2021 – окончание по мере наличия финансирования из областного бюджета | 1 254,3 – проектная документация | 854,3 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
| 1.10. Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Физкультура и спорт | 2022–2024 | 514 434,4 | 328 451,6 | 254 755,1 |  |  | 254 755,1 |  |  |
| 1.11. Строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе просп. Труда в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2024 – окончание по мере наличия финансирования из областного бюджета | 41 358,0 | 3 202,8 | 15 414,1 |  |  | 15 414,1 |  |  |
| 1.12. Строительство линии наружного освещения в квартале 164 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2023–2024 | 1 508,9 | 126,9 | 1 382,0 |  |  | 1 382,0 |  |  |
| 1.13. Выполнение комплекса работ по строительству объекта незавершенного строительства «Ливневая канализация» в квартале 167 г. Северодвинска | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2022–2024 | 1 675,6 | 598,5 | 1 077,1 |  |  | 1 077,1 |  |  |
| 1.14. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Северодвинска | Охрана семьи и детства | 2024–2026 | 52 356,3 |  | 17 452,1 |  | 17 452,1 |  | 17 452,1 | 17 452,1 |  |

* указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при наличии) или предполагаемая оценочная стоимость работ в действующих ценах;

** указан ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего планируемому периоду.