|  |
| --- |
| Городской округ Архангельской области «Северодвинск» |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

|  |
| --- |
| от ………………№ ……………….  г. Северодвинск Архангельской области   |
| О противопаводковых  мероприятиях в весенний  **период 2024 года** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего ледохода и паводка 2024 года на территории Северодвинска

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать на период весеннего паводка противопаводковую комиссию в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Силин  Андрей Владимирович | – | начальник Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска (председатель комиссии) |
| Ширин  Вячеслав Андреевич | – | ведущий специалист Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска (секретарь комиссии) |

Члены комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Алексеев  Александр Алексеевич | – | старший госинспектор Северодвинского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области (по согласованию) |
| Антонов  Владимир Сергеевич | – | начальник Нёнокского территориального отдела Администрации Северодвинска |
| Боченкова  Елена Викторовна | – | начальник морской гидрометеорологической станции Северодвинска (по согласованию) |
| Демяненко  Петр Николаевич | – | начальник Северодвинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области (по согласованию) |
| Докшукин  Тахир Хасанбиевич | – | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по городу Северодвинску (по согласованию) |
| Кашин  Алексей Геннадьевич | – | заместитель технического директора по эксплуатации Северодвинской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» (по согласованию) |
| Кудряшов  Александр Анатольевич | – | начальник цеха № 19 АО «ПО «Севмаш» (по согласованию) |
| Курятников  Александр Валерьевич | – | начальник центра управления штаба Беломорской военно-морской базы (по согласованию) |
| Поздяков  Дмитрий Юрьевич | – | начальник МКУ «АСС Северодвинска» |
| Попов  Юрий Леонидович | – | заместитель начальника Управления – начальник отдела доходов Финансового управления Администрации Северодвинска |
| Никитин  Николай Николаевич | – | председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска |
|  |  |  |

2. Утвердить прилагаемый План противопаводковых мероприятий в весенний период 2024 года на территории Северодвинска.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И.В. Арсентьев

Силин Андрей Владимирович

50-08-11

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением  Администрации Северодвинска  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

План

противопаводковых мероприятий в весенний период 2024 года

на территории Северодвинска

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный  исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наблюдение за уровнем воды в районе водозабора на р. Солзе  с ежедневным предоставлением информации оперативному дежурному МКУ «ЕДДС Северодвинска» (далее – ОД ЕДДС Северодвинска) | в период паводка | АО «ПО «Севмаш» |
| 2 | Наблюдение за уровнем воды в нижнем течении рек Ширшемы, Кудьмы, акватории порта, обеспечение своевременного информирования ОД ЕДДС Северодвинска об опасных уровнях воды на территории Северодвинска (водомерные посты № 1, 2, водомерный пост МГ‑2 Северодвинск) | в период паводка | Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска,  МГ-2 Северодвинск |
| 3 | Наблюдение за уровнем воды в реках Солзе, Верховке на территории Нёнокского административного округа | в период паводка | Нёнокский территориальный отдел Администрации Северодвинска |
| 4 | Наблюдение за ледовой обстановкой на реках и прибрежных участках морского бассейна с целью своевременного информирования населения об опасности выхода на лед | в период паводка | Беломорская ВМБ (в местах дислокации),  МКУ «АСС Северодвинска» |
| 5 | Наблюдение за ледовой обстановкой в районе водомерного поста МГ-2 Северодвинск (на акватории Двинского залива) | в период паводка | МГ-2 Северодвинск |
| 6 | Выполнение расчетов необходимых сил и средств для проведения инженерных и восстановительных работ в период весеннего паводка (для ремонта домов, мостов и пр.) | к 29.03.2024 | Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска |
| 7 | Поддержание в постоянной готовности сил и средств для проведения спасательных работ | в период паводка | Беломорская ВМБ,  МКУ «АСС Северодвинска» |
| 8 | Организация дополнительных мер по безопасной эксплуатации золоотвала Северодвинской ТЭЦ-1 в паводковый период | в период паводка | Северодвинская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» |
| 9 | Организация работ по подготовке ливневой канализации к приему воды в период паводка | до 10.04.2024 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска |
| 10 | Очистка и дезинфекция колодцев питьевой воды в целях предупреждения инфекционных заболеваний | по окончании  паводка | Нёнокский территориальный отдел Администрации Северодвинска |
| 11 | Проведение разъяснительных бесед с учащимися общеобразовательных учреждений о мерах безопасности при выходе на лед в весенний период | апрель | Управление образования Администрации Северодвинска |
| 12 | Информирование населения через СМИ о мерах безопасности в период весеннего паводка | в период паводка | Северодвинское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России  по Архангельской области,  Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска |
| 13 | Представление ежедневной информации о паводковой обстановке в Главное управление МЧС России по Архангельской области | в период паводка | Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска |
| 14 | Проведение осмотров территорий предприятий и организаций, расположенных в затопляемых и водоохранных зонах водных объектов | до 17.04.2024 | АО «ПО «Севмаш»,  АО «ЦС «Звездочка», Северодвинская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2», Северодвинская нефтебаза ООО «РН-Северо-Запад» |
| 15 | Проведение осмотров акваторий, прибрежных защитных полос и подтопляемых территорий с целью предупреждения загрязнения водных объектов | до 27.03.2024 | Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска |
| 16 | Обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод предприятиями, находящимися в зоне возможного затопления и представляющими экологическую опасность | в период паводка | АО «ПО «Севмаш»,  АО «ЦС «Звездочка», Северодвинская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2», Северодвинская нефтебаза ООО «РН-Северо-Запад» |
| 17 | Участие в штабной тренировке по подготовке к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры  от природных пожаров в 2024 году | 27–28.02.2024 | МКУ «ЕДДС Северодвинска» |
| 18 | Участие в комплексной проверке региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения области | 06.03.2024 | МКУ «ЕДДС Северодвинска» |
| 19 | Проверка местной системы оповещения муниципального образования «Северодвинск» | 06.03.2024 | МКУ «ЕДДС Северодвинска» |
| 20 | Обследование водоохранных зон водных объектов с целью выявления несанкционированных свалок отходов | по окончании  паводка | Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска |