Утверждена

постановлением Мэра Северодвинска

от 09.09.2009 № 248

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ

на 2010 - 2012 годы».

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Муниципальная ведомственная целевая программа «Ремонт городских автодорог и внутриквартальных проездов на 2010 - 2012 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы | 09.09.2009 № 248 |
| Основание для разработки программы | Распоряжение Мэра Северодвинска от 30.06.2009 № 179-р «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ» |
| Разработчик программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска |
| Заказчик программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска |
| Цель программы | Обеспечение комплексной безопасности участников дорожного движения |
| Задачи программы | - Восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых дорог и внутриквартальных проездов до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период до очередного ремонта; - Ликвидация аварийно-опасных участков дорог; - Улучшение архитектурно - планировочного облика города |
| Целевые показатели Программы | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: - капитальный ремонт, (%); - ремонт, (%) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2010 – 2012 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | - Разработка проектно-сметной документации; - Выполнение капитального ремонта и ремонта (в том числе ямочного) автодорог и внутриквартальных проездов; - Технический надзор и контроль качества ремонта |
| Исполнители программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи; организации, определенные в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 332555,50 тыс. рублей. Капитальный ремонт и ремонт автодорог, технический надзор и контроль качества (приложение № 1 к Программе) – 316105,50 тыс. рублей. Ремонт внутриквартальных проездов – 16450,00 тыс.рублей, в том числе: средства местного бюджета - 332555,50 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды, покрытия, дорожных сооружений на ремонтируемых участках; - Обеспечение безопасности и удобства для участников дорожного движения на отремонтированных участках автодорог и проездов; - Увеличение пропускной способности; - Уменьшение количества аварийно-опасных участков дорог; - Улучшение архитектурно-планировочного облика города. За период 2010 – 2012 годы планируется выполнить: - капитальный ремонт дорог – 25,3 тыс. м2; - ремонт дорог (в т.ч. ямочный) – 126,3 (67,2) тыс. м2; - ремонт внутриквартальных проездов – 13,5 тыс. м2 |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль над ходом реализации Программы осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи и Администрация Северодвинска |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

# По состоянию на 01.01.2009 года муниципальным образованием «Северодвинск» (без учета дорог Административных округов) содержится более 156,4 км автодорог, все они имеют асфальтобетонное или бетонное покрытие. Большинство автодорог были введены в эксплуатацию в шестидесятые-семидесятые годы.

Межремонтные сроки проведения работ составляют:

- по капитальному ремонту автомобильных дорог – 12 лет;

- по ремонту автомобильных дорог – 4 года;

это при условии планомерного выполнения работ по содержанию дорог – выполнение в течение всего года на всем протяжении дороги комплекса работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями, полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений (трещины, ямы, выбоины, колеи), по организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию и озеленению дорог.

Исходя из максимально возможного межремонтного срока службы – 12 лет, ежегодно необходимо производить капитальный ремонт на 13,03 километрах автодорог. При этом каждые 4 года необходимо ремонтировать 39,1 километров дорог.

За период 2006–2009 г.г., в соответствие с ранее действующей муниципальной программой «Капитальный ремонт городских автодорог на 2006-2010 годы», капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия дорог был выполнен на площади 303,96 тыс. м2 на протяжении 23,26 км, ямочный ремонт на площади 60,82 тыс. кв. м, в том числе с привлечением внебюджетных средств.

|  | Ед. измерения | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (оценочно) |
| Капитальный ремонт и ремонт | тыс. рублей | 75133,22 | 77285,43 | 89350,00 | 121220,07 |
|  | тыс. м2/км | 94,12/7,7 | 74,93/5,18 | 67,5/4,46 | 67,41/5,92 |
| Ямочный ремонт | тыс. рублей | 7037,89 | 8685,30 | 14300,00 | 8900,00 |
|  | тыс. м2 | 9,52 | 10,14 | 33,86 | 7,30 |
| Проектные работы | тыс. руб. | 200,00 | 1584,86 | 1869,00 | 2234,53 |

Неудовлетворительное состояние городских автомобильных дорог и внутриквартальных проездов можно объяснить следующими причинами.

Большинство автодорог были введены в эксплуатацию в 60-70 годах. Грунты земляного полотна – пылеватые, недренирующие, пучинистые, местами присутствует захороненный торф. Основания слабые, запесоченные, с малым процентом содержания каменных материалов (щебень).

Отсутствует ливневая канализация в старой части города, системы водоотведения (дренажи, перепускные трубы) вдоль дорог несовершенны, количество их недостаточно.

Проектирование и массовое строительство городских автодорог осуществлялось на нормативные нагрузки до 3,5 тонн на ось. За последнее десятилетие транспортный поток в городе резко возрос, устойчиво возрастает интенсивность движения, количество зарегистрированных транспортных средств увеличилось с 12 до 51 тысячи единиц. В среднем каждый год количество транспортных средств увеличивается на 3,5 тысячи. Увеличился поток большегрузного транспорта, широко используется грузовой автотранспорт с нагрузкой на ось 11 тонн и более.  Городские дороги изначально не были рассчитаны на нынешнюю интенсивность движения и сегодняшние нагрузки.

Неблагоприятные природно-климатические факторы: высокий уровень грунтовых вод, большая глубина промерзания грунтов, низкая среднегодовая температура воздуха, большое количество дней с осадками, заболоченная местность, неподходящие для строительства дорог грунты и другие.

Значительный износ инженерных коммуникаций, проходящих под дорогами, приводит к частым авариям. Результат – возникновение провалов, просадок и разрушений асфальтобетонного покрытия, подмыв основания.

Недостаточность средств, выделяемых на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог и внутриквартальных проездов, ливневой канализации, проектированию и инженерным изысканиям, привела к нарушению нормативных межремонтных сроков и в целом неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия.

Обозначенные проблемы необходимо решать комплексно, не только путем выполнения ремонта, капитального ремонта, но также планировать на перспективу реконструкцию автодорог, для приведения их к существующим на сегодняшний день нормативам (по интенсивности, по нагрузкам и т.д.). Решение проблем окажет значительный эффект на общее экономическое развитие Северодвинска и социальную стабильность в обществе.

В условиях ограниченного финансирования принимаемые меры должны носить направленный характер, поэтому наиболее оптимальным является предлагаемый программно-целевой метод, ориентированный на выполнение ремонта  и капитального ремонта автодорог и проездов.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы,

целевые индикаторы программы.

Настоящая Программа разработана для достижения следующей основной цели - обеспечить комплексную безопасность участников дорожного движения.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых дорог и внутриквартальных проездов до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период до очередного капитального ремонта;

- ликвидация аварийно – опасных участков дорог;

- улучшение архитектурно - планировочного облика города.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 до 2012 года:

- проведение аукционов на выполнение работ и заключение контрактов – ежегодно в I –II кварталах;

- капитальный ремонт и ремонт (в том числе ямочный) дорог и внутриквартальных проездов – ежегодно во II – III кварталах;

- разработка ПСД (на работы, выполняемые в последующие годы) – в III - IY кварталах.

Важнейшим целевым показателем Программы является: доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:

- капитальный ремонт, (%);

- ремонт, (%).

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых показателей Программы:

| № п/п | Целевые показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | оценка | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: |  |  |  |  |  |
| 1 | капитальный ремонт, (%) | 2,29 | 2,67 | 0,98 | 0,41 | 0,28 |
| 2 | ремонт, (%) | 0,56 | 1,1 | 1,3 | 1,35 | 1,19 |

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования –  332 555,50 тыс. рублей.

Капитальный ремонт и ремонт автодорог, технический надзор и контроль качества (приложение № 1 к Программе) – 316 105,50 тыс. рублей.

Ремонт внутриквартальных проездов – 16 450,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам, направлениям расходования средств и годам

(тыс.рублей в прогнозных ценах)

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Всего по Программе, в том числе: | 332555,50 | 100445,00 | 110487,70 | 121622,80 |
| местный бюджет | 332555,50 | 100445,00 | 110487,70 | 121622,80 |
| Прочие нужды, в том числе | 332555,50 | 100445,00 | 110487,70 | 121622,80 |
| местный бюджет | 332555,50 | 100445,00 | 110487,70 | 121622,80 |

Раздел 4. Механизм реализации программы.

Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, заказчик Программы уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюджета, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

Перечень мероприятий по ремонту внутриквартальных проездов составляется ежегодно в летний период предшествующего года после обследования дорожного покрытия, его фактического состояния, с учетом предложений граждан, управляющих организаций, депутатов Совета депутатов Северодвинска. Перечень утверждается первым заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий на конкурсной основе.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных программных мероприятий, проектов соглашений (договоров), заключаемых заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

Раздел 5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляют заказчик Программы и Администрация  Северодвинска.

Комитет ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, формированию отчетности.

Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

Комитет ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, представляет информацию о ходе реализации Программы в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ муниципального образования «Северодвинск».

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика.

Контроль за реализацией Программы в части рассмотрения отчетности осуществляет Управление экономики Администрации Северодвинска.

Финансовый контроль за ходом реализации Программы осуществляет Финансовое управление Администрации Северодвинска.

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации программы.

В результате реализации мероприятий Программы будет восстановлена и повышена работоспособность дорожной одежды, покрытий и дорожных сооружений ремонтируемых дорог, внутриквартальных проездов и, как следствие, будут достигнуты следующие результаты:

- обеспечение безопасности и удобства для участников дорожного движения на отремонтированных участках  автодорог и проездов,

- увеличение пропускной способности,

- уменьшение количества аварийно - опасных участков дорог,

- улучшение архитектурно - планировочного облика города.

За период 2010 – 2012 годы планируется выполнить:

- капитальный ремонт дорог – 25,3 тыс. м2;

- ремонт дорог (в т.ч. ямочный) – 126,3 (67,2) тыс. м2;

- ремонт внутриквартальных проездов – 13,5 тыс. м2.

Раздел 7. Система программных мероприятий.

Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий по трем основным направлениям:

- разработка проектно-сметной документации;

- выполнение капитального ремонта и ремонта (в том числе ямочного) автодорог и внутриквартальных проездов;

- технический надзор и контроль качества ремонта.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автодорог представлен в Приложении № 1 «Капитальный ремонт и ремонт городских автодорог на 2010 – 2012 годы».

|  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной ведомственной целевой программе "Ремонт городских автодорог и внутриквартальных проездов на 2010 - 2012 годы" утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 09.09.2009 № 248 |
| --- | --- | --- | --- |
| "Капитальный ремонт и ремонт городских автодорог на 2010 - 2012 годы" |  |  |
| Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Финансовые затраты |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
|  |  |  | ПСД, тыс. руб. | КР или Р, тыс. руб. | ПСД, тыс. руб. | КР или Р, тыс. руб. | ПСД, тыс. руб. | КР или Р, тыс. руб. |
| I. Капитальный ремонт | Структурные подразделения Администрации, подрядные организации | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Ломоносова (от ул. Профсоюзной до ул. Железнодорожной) |  |  |  | 22 300,00 |  |  |  |  |
| пр. Труда (от ул. Ломоносова до путепровода) |  |  |  | 4 258,26 |  |  |  |  |
| Ул. Южная (от ул. Народной до ул. Седова с устройством ЛК) |  |  |  | 20 000,00 |  | 35 000,00 |  |  |
| Пр. Ленина (от Архангельского шоссе до ул. Первомайской с устройством ЛК) |  |  |  |  |  |  |  | 52 000,00 |
| Итого по разделу I: |  |  | - | 46 558,26 | - | 35 000,00 | - | 52 000,00 |
| II. Ремонт (в т.ч. ямочный) | Структурные подразделения Администрации, подрядные организации | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Арктическая |  |  | 80,00 | 8 000,00 |  |  |  |  |
| Пр. Ленина - II этап (от ул. Первомайской до ул. Южной) |  |  |  | 15 499,50 |  |  |  |  |
| Ул. Южная (от въезда в гипермаркет "Южный" до ул. Железнодорожной) |  |  |  | 2 800,00 |  |  |  |  |
| Ул. Корабельная (от ул. Логинова до ул. Макаренко) |  |  | 85,00 | 8 500,00 |  |  |  |  |
| Ул. Дзержинского |  |  |  |  | 190,00 | 21 350,00 |  |  |
| Ул. Коновалова |  |  |  |  |  |  |  | 10 500,00 |
| Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Финансовые затраты |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
|  |  |  | ПСД, тыс. руб. | КР или Р, тыс. руб. | ПСД, тыс. руб. | КР или Р, тыс. руб. | ПСД, тыс. руб. | КР или Р, тыс. руб. |
| Ул. Орджоникидзе | Структурные подразделения Администрации, подрядные организации |  |  |  |  | 28 750,00 |  |  |
| Пр. Труда (от ул. Первомайской до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 29 700,00 |
| Ул. Трухинова |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |
| Ул. Мира |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |
| Ямочный ремонт |  |  |  | 13 027,30 |  | 18 561,60 |  | 21 548,60 |
| Итого по разделу II (в т.ч. внебюджетные): |  |  | 165,00 | 47 826,80 | 390,00 | 68 661,60 | 910,00 | 61 748,60 |
| Итого по разделу I+II: |  |  | 165,00 | 94 385,06 | 390,00 | 103 661,60 | 910,00 | 113 748,60 |
| III. Технический надзор и контроль качества (без ямочного ремонта) |  |  |  | 894,94 |  | 936,10 |  | 1 014,20 |
| Всего: |  |  | 95 445,00 | 104 987,70 | 115 672,80 |
| Итого по программе: | 316 105,50 | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. В зависимости от технического состояния автодорог возможна корректировка объектов. |  |  |  |  |  |  |
| О.К.Ковальчук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58-19-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ 2010-2012 Г.Г. МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Ремонт городских автодорог и внутриквартальных проездов на 2010 - 2012 годы»

| N п/п | Перечень мероприятий | Коды бюджетной классификации | Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч. с разделением по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
|  |  |  | по утвержденной программе | для включения в бюджет |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт дорог | 0503, 7951500, 500, 225 | 46558,26 | 46558,26 | 35000,00 | 52000,00 |
| 2 | Ремонт дорог | 0503, 7951500, 500, 225 | 47826,80 | 47826,80 | 68661,60 | 61748,60 |
| 3 | Разработка ПСД | 0503, 7951500, 500, 226 | 165,00 | 165,00 | 390,00 | 910,00 |
| 4 | Технический надзор и контроль качества | 0503, 7951500, 500, 226 | 894,94 | 894,94 | 936,10 | 1014,20 |
| 5 | Ремонт внутриквартальных проездов | 0503, 7951500, 500, 225 | 5000,00 | 5000,00 | 5500,00 | 5950,00 |

Заказчик программы Комитет ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска